枣泉货物线改扩建设计项目技术标准及要求

一、项目名称：枣泉货物线改扩建设计项目

根据宁东铁路有限公司计划安排，拟在枣泉货物线新增一条半列货物线，与既有货物线共同构成两条半列货物线，以实现整列疆煤接卸车作业条件，该项目预计投资约550万元。

二、技术标准与要求

（一）设计范围

设计内容包括：拟在既有枣泉货物线的基础上，新增设一条半列货物线，设计范围内包括路基、工务（含桥涵）、信号、通信、电力、供电等专业进行全部设计；包含路基工程，轨道工程，信号设备联锁改造，接触网立柱迁改，光电缆迁改，管线迁改，灯塔移设，涵洞接长，围网迁改，站台切割，对新建货物线所引起新增设备设施及迁改等所有内容一并设计齐全。

先对设计区段进行勘察、测量提交设计说明及相关设计图纸，经甲方组织审查合格后出具施工图、技术规格、预算及相关技术资料（需要给甲方提交纸质版8份，同时提供电子版资料1份）。

（二）设计依据及质量标准

1.遵守设计工作原则和程序，正确执行现行的规范，选用方案、系统、设备的技术条件与功能要求匹配，依据可靠，标准合理，结果准确，使设计内容符合国家规定，满足甲方需求。

2.以深入调查现状、充分结合既有线情况作为设计思想，尤其抓好施工图设计阶段的工作重点，明确设计目标，有效避免在工程设计、设备采购、施工中出现差、错、漏以及出现严重的接口问题，完善设计的重要保证。

3.质量目标：技术标准正确合理，符合国家、行业相关标准，确保工程质量安全，全方位满足甲方需求。

三、供应商资格条件

1.具有独立法人资格。

2.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商是否为失信被执行人，并限制失信被执行人参与此次采购。

3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目比价采购，否则相关响应均无效。

4.供应商应具备铁道工程行业设计甲（Ⅱ）级及以上资质。

5.近三年（2023年1月至今）新建货物线设计或站场改造设计业绩（至少提供一个类似项目）。

6.供应商的工作人员应具备与本项目技术要求相匹配的技术水平和相应资质，配备工务（含桥涵）、路基、信号、通信、电力、供电等专业的设计人员，每个专业至少1 名。

四、设计期限

设计期限50天（自设计合同签订之日起50天内，完成图纸设计，包含满足施工招标需求的图纸、技术规格书、工程量清单、施工图预算以及相关技术资料）。

五、费用结算

根据设计周期，供应商及时提交设计文件，经审核通过后，供应商及时办理结算并提交等额增值税专用发票，发票风险由供应商承担。收到发票后办理挂账手续，待工程验收合格并办理工程结算后一次性支付设计费。

宁东铁路有限公司工电段

2025年12月15日